- INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE

NATIONAL  RESEARCH  INSTITUTE

tel.centrala:+(4822)7253611, fax:+(4822)7254714, e-mail: postbox@ihar.edu.pl,

http://www.ihar.edu.pl, REGON 000079480, NIP 529-000-70-29, KRS 0000074008

Nr konta:PEKAO I/O Błonie, 54 1240 2164 1111 0000 3561 7204

Zamówienia Publiczne

PL  05-870 Błonie, Radzików

Tel/fax.+(4822) 733 46 74

fax. +(4822) 725 47 14

Centrala ; +(4822) 733 45 00

Radzików, 05.09.2019 r.

Znak sprawy: ZP/05/N/RB/2019 OB KCRZG

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonawczej wraz z wykonaniem  robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:   budowa cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej na terenie Ogrodu Botanicznego  Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, przy ul. Jeździeckiej 5 w Bydgoszczy,  Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,

1. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwane (SIWZ):

Istniejący zapis w SIWZ pkt. 4 ppkt 4.1.:

  - Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie do dnia 31.12.2020 r. licząc od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem dochowania terminów pośrednich dla:

Etapu 1- Wykonanie projektu budowlanego celem  uzyskania stosownego pozwolenia na budowę oraz wykonanie  projektów wykonawczych, STWiOR i kosztorysów oraz

budowa części ekspozycyjnej cieplarni do dnia 31.12.2019 r.,  licząc od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Etapu 2-  Budowa części doświadczalnej cieplarni do dnia 31 12. 2020 r.

Zastępuje się następującym:

  - Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie do dnia 31.12.2020 r. licząc od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem dochowania terminów pośrednich dla:

Etapu 1- Wykonanie projektu budowlanego celem  uzyskania stosownego pozwolenia na budowę oraz wykonanie  projektów wykonawczych, STWiOR i kosztorysów oraz

budowa części ekspozycyjnej cieplarni do dnia 31.03.2020 r.,  licząc od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Etapu 2-  Budowa części doświadczalnej cieplarni do dnia 31 12. 2020 r.

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian. Na stronie IHAR-PIB przy postępowaniu, Zamawiający zamieści aktualną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Sporządził:

Starszy Specjalista

Ds. zamówień Publicznych

mgr Krystyna Żurek

Zatwierdził: 							  Zatwierdził:	                      										                           Zatwierdził:

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. Henryk Bujak